Table of Contents

# WTAgent 推广计划

更新日期：2026-08-14。目录价格、审核周期和社区规则可能变化，提交前应再次核对官网。

## 1. 推广目标

WTAgent 是一个开源 CLI Agent，将用户自己的 ChatGPT Web 会话连接到本地项目，使网页中的 GPT 能够读写本地文件、运行命令、编译代码和执行测试。

推广分为三个阶段：

- 让目标用户在几秒内理解产品价值。

- 让开发者完成安装并成功执行第一个本地任务。

- 将早期用户转化为 GitHub Star、Issue、反馈、贡献者和持续用户。

当前主要入口：

- GitHub：https://github.com/XiXian42/wtagent

- npm：https://www.npmjs.com/package/wtagent

- 安装：npm install -g wtagent

## 2. 产品定位

### 一句话定位

英文：

Turn your ChatGPT Web session into a local CLI agent.

中文：

把你自己的 ChatGPT 网页会话变成本地 CLI Agent。

### 核心价值

- 使用用户自己的 ChatGPT Web 账号、模型和额度。

- 无需 OpenAI API Key。

- 能够读写当前项目中的本地文件。

- 能够运行本地命令、构建和测试。

- 提供接近 Codex CLI 的连续对话体验。

- 开源，支持 macOS、Linux 和原生 Windows。

### 推荐表达

- Use GPT Web as a local CLI agent.

- Your web model, your local tools.

- GPT reasons in the browser; WTAgent works on your machine.

- Open source. No API key required.

### 避免使用的表达

- “无限使用 ChatGPT Pro”

- “绕过 API 费用或限制”

- “破解网页额度”

- “官方 ChatGPT/Codex 客户端”

- 无法验证的速度、能力或安全性承诺

这些说法容易造成误解，也会增加平台合规和社区反感风险。应始终强调“用户自己的会话”“本地工具桥接”和“开源 CLI”。

## 3. 推广前的基础素材

在大规模提交前，先准备以下素材：

### 必需素材

- 英文优先的极简 README。

- 一个 20～40 秒的终端录屏或 GIF。

- 一张清晰的社交分享图。

- GitHub Topics、Description 和 About 链接。

- 正式 GitHub Release 与简短 Release Notes。

- npm 页面与 GitHub README 内容一致。

### 推荐演示任务

Create hello.js that writes "Hello from WTAgent" to hello.txt.
Run it with Node.js and verify the result.

这个任务能在很短时间内同时展示：

- Agent 创建本地代码文件。

- Agent 执行本地 Node.js 命令。

- 程序生成新的本地文件。

- Agent 读取并验证执行结果。

录屏应完整显示输入、工具调用、文件生成和最终结果，但不要展示浏览器 Cookie、个人账号信息或本地敏感路径。

### GitHub Topics 建议

chatgpt、chatgpt-web、coding-agent、ai-agent、cli、developer-tools、terminal、cdp、browser-automation、nodejs

参考：GitHub Topics 文档 与 GitHub Releases 文档。

## 4. 渠道优先级

### P0：自有渠道

这些渠道完全可控，应最先完成：

- GitHub README、Topics、Release、Issues 和 Discussions。

- npm 包页面。

- X 账号：https://x.com/xixian42。

- 项目演示视频或 GIF。

- 后续可建立 wtagent.dev 极简主页，用于统一链接、SEO 和来源统计。

### P1：开发者社区

#### Hacker News / Show HN

适合标题：

Show HN: WTAgent – Turn ChatGPT Web into a local CLI agent

重点写清楚：为什么做、如何实现、XML 协议如何连接网页模型和本地工具、目前的限制以及希望得到什么反馈。

注意：Show HN 要求产品已经可以直接使用，不能请求朋友集中点赞；HN 也明确反对 AI 生成或 AI 润色的发帖内容，因此发布前必须由作者亲自重写。Show HN Guidelines · HN Guidelines

#### Product Hunt

适合用于正式 Launch，集中展示演示视频、截图、开源属性和跨平台支持。发布本身免费，新产品应先完成正常 Launch，再考虑广告。Product Hunt Launch Guide

建议素材：

- Tagline：Turn your ChatGPT Web session into a local CLI agent.

- 首图：浏览器 GPT 与本地终端之间的简单连接关系。

- Demo：从空目录到创建、运行并验证 hello.js。

- Maker Comment：产品缘起、技术实现、已知限制和未来计划。

#### Reddit

优先选择与 AI 编程、CLI、开源和 ChatGPT 开发相关的社区。不要只发链接，应写成技术经验或问题讨论，再自然地附上项目。

r/ChatGPTCoding 的推广内容应放到社区指定的每周推广帖；独立帖子更适合教程、技术复盘或讨论。社区公告

#### V2EX

根据内容选择“分享创造”或“推广”节点，不要伪装成纯技术讨论。建议主题：

[分享创造] WTAgent：把 ChatGPT Web 变成本地 CLI Agent

正文保持简短：痛点、30 秒示例、GitHub 链接、当前限制、希望获得的反馈。参考：V2EX 节点说明。

#### 中文技术社区

- 掘金

- SegmentFault

- 知乎

- 少数派

- 开源中国

- 公众号和开发者微信群

内容不要完全复制。每个平台应选择不同角度：产品缘起、CDP/XML 技术实现、跨平台踩坑、从 alpha 到正式版的开发复盘。

### P2：开发者 Newsletter 和开源榜单

- Console：适合成熟、有实际开发者价值的工具，可免费投稿，也提供赞助位。

- Node Weekly：WTAgent 是 Node.js CLI，适合提交项目或赞助内容。

- awesome-agents：按仓库贡献规则提交高质量 PR。

- 其他活跃的 AI Agent、CLI、ChatGPT、Developer Tools Awesome Lists。

提交 Awesome List 时必须逐个阅读贡献规范，避免一次性向大量无人维护的列表发送相同 PR。

### P3：付费曝光

产品拥有稳定激活数据后再投放：

- X Ads：适合短演示视频和开发者兴趣定向。

- Reddit Ads：适合按社区、兴趣和关键词定向。Reddit Ads Targeting

- 开发者 Newsletter 赞助，如 Console、Node Weekly、TLDR。

- AI 工具目录的付费加速或 Featured 位置。

- 小型开发者 KOL、YouTube 和播客赞助。

不建议在尚未验证转化率时购买大额目录套餐或广泛展示广告。

## 5. AI 工具站提交清单

### 第一批：免费或低成本

| 优先级 | 平台 | 成本/条件 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ToolScout | 免费，人工审核 | 优先提交，选择 Open Source、Developer Tools、AI Agents |
| 2 | Future Tools | 免费，可选择 Open Source | 适合通用 AI 工具曝光 |
| 3 | AIToolnet | 有免费队列，也有付费加速 | 先走免费，观察收录流量 |
| 4 | AIxploria | 免费队列可能较长，页面信息偶有变化 | 提交前复核当前政策 |
| 5 | There's An AI For That | 需要登录，费用规则可能变化 | 先检查当前提交条件 |
| 6 | ToolDirectory.AI | 免费但审核严格 | 补齐演示、README 和项目数据后提交 |
| 7 | ToolPilot | 免费方案可能要求反向链接 | 仅在愿意添加 badge/backlink 时提交 |
| 8 | DevHunt | 面向开发者工具 | 与正式 Launch 配合 |
| 9 | AlternativeTo | 社区型产品目录 | 按“开发者工具/AI Agent”定位添加 |
| 10 | SaaSHub | 软件发现与对比目录 | 作为长期搜索入口 |

### 第二批：付费目录

以下价格为 2026-08-13 调研结果，提交前必须重新核对：

| 平台 | 当时价格 | 当前建议 |
| --- | --- | --- |
| Futurepedia | Basic 约 $247，Verified 约 $497 | 暂不购买，成本较高 |
| Toolify.ai | 约 $99 | 有稳定转化数据后评估 |
| TopAI.tools | Fast 约 $47，Premium 约 $229 | 可作为低成本付费测试 |
| Easy With AI | 约 $125 | 暂缓 |
| ToolPilot.tools | Standard 免费，Featured 约 $299/月 | 注意它与 ToolPilot.ai 不是同一网站 |

注意辨别名称相近但并非同一平台的网站，例如 Toolify.ai 与 thetoolify.dev、Futurepedia.io 与其他相似域名。

### 统一提交文案

Name

WTAgent

Tagline

Turn your ChatGPT Web session into a local CLI agent.

Short description

WTAgent is an open-source CLI agent that connects your own ChatGPT Web session to local files and commands. It can write code, run builds, and execute tests on macOS, Windows, and Linux.

Categories

AI Agents, Coding Assistant, Developer Tools, Productivity,
CLI Tools, Automation, Open Source

Pricing

Free / Open Source

URL

https://github.com/XiXian42/wtagent

## 6. 内容策略

围绕同一产品持续生产不同深度的内容：

### 低成本短内容

- 20～40 秒终端演示视频。

- 单个功能 GIF：创建文件、运行测试、连续追问。

- 一张架构图：ChatGPT Web ↔ XML ↔ WTAgent ↔ Local Tools。

- 发布版本、修复真实问题和跨平台进展。

- 用户案例和 Issue 修复前后对比。

### 中等深度内容

- 为什么把 GPT Web 变成本地 Agent。

- XML 协议如何承载工具调用和结果。

- 为什么使用 CDP，以及浏览器状态管理有哪些坑。

- 如何处理长对话、空响应、连接中断和恢复。

- Windows、macOS、Linux 的跨平台差异。

- 一个开源 CLI 从想法到 npm 正式版的完整过程。

### 内容复用

一篇完整技术文章可以拆成：

- GitHub README 中的简短原理说明。

- X 上的 5～8 条 Thread。

- Reddit 的技术讨论。

- V2EX 的开发复盘。

- 掘金或知乎的中文长文。

- Dev.to/Hashnode 的英文长文。

- 30 秒演示视频和一张架构图。

## 7. 90 天执行计划

### 第 0 周：准备

- 完成 README、Topics、Release Notes。

- 制作一个稳定、无敏感信息的短演示。

- 准备 Logo、社交图、截图和统一提交文案。

- 建立推广追踪表和 UTM 命名规则。

- 确认首次安装和示例在 macOS、Windows、Linux 上都能完成。

### 第 1～2 周：小范围验证

- 发布 GitHub Release、npm 正式版和 X 首发。

- 提交 ToolScout、Future Tools、AIToolnet、AIxploria。

- 在 V2EX 或一个熟悉的中文开发者社区发布。

- 收集首次安装失败、登录、Chrome 和模型选择问题。

- 根据反馈优化 README、错误提示和演示任务。

### 第 3～4 周：集中 Launch

- 发布 Show HN。

- 发起 Product Hunt Launch。

- 在 Reddit 指定推广帖或技术讨论中分享。

- 同步发布英文技术文章和中文开发复盘。

- 联系 10～20 位真正关注 AI 编程、CLI 或开源工具的小型创作者。

### 第 2 个月：内容与生态

- 每周发布一个真实功能或修复案例。

- 提交 Newsletter、Awesome Lists、DevHunt、AlternativeTo、SaaSHub。

- 建立简单主页和搜索引擎入口。

- 给早期用户提供清晰的 Issue 模板和贡献指南。

- 从 Issue 中挑选适合社区贡献的任务。

### 第 3 个月：放大有效渠道

- 复盘各渠道带来的访问、安装、Star、Issue 和留存。

- 只为已经证明有转化的渠道增加预算。

- 小额测试 X Ads、Reddit Ads 或开发者 Newsletter。

- 选择最多一个付费 AI 目录做增量测试。

- 发布真实用户案例、稳定性数据和路线图。

## 8. 预算方案

### 零预算

- GitHub、npm、X。

- Show HN、V2EX、Reddit 合规发帖。

- 免费 AI 目录。

- Dev.to、Hashnode、掘金、知乎等内容平台。

- Awesome List PR。

- 与开源作者互相交流和交叉推荐。

### 小预算：200～500

- 制作更专业的演示视频或社交图。

- 测试一个低价目录或小型 Newsletter 分类广告。

- 给 2～3 个垂直小型创作者提供赞助或演示支持。

- 对已有自然转化的帖子做小额广告放大。

### 中等预算：1,000～3,000

- 赞助开发者 Newsletter。

- Reddit/X 精准定向测试。

- 赞助垂直 YouTube、播客或开源社区内容。

- 对比不同 Landing Page 和演示素材的转化率。

预算不应按“曝光量”分配，而应按“有效安装、成功首跑和持续使用”分配。

## 9. 数据与衡量

### 核心漏斗

曝光 → GitHub/npm 访问 → 安装 → 成功首跑 → 再次使用 → 反馈/贡献

### 建议指标

- GitHub Unique Visitors、Clones、Stars、Forks。

- npm 周下载量及版本分布。

- README 到安装命令的转化。

- 首次成功运行率。

- 七日内再次运行的用户比例。

- Issue 数量、有效 Bug 比例和首次响应时间。

- PR、贡献者和用户案例数量。

- 各推广渠道的访问、安装和 Star 成本。

npm 下载量会包含 CI、缓存和自动化请求，不能直接等同于真实用户。应结合 GitHub Clones、Issue、匿名且自愿的产品指标以及社区反馈判断。

### 追踪表模板

| 日期 | 渠道 | 内容/提交页 | 免费/付费 | 成本 | 状态 | 点击 | GitHub Star | 安装/激活 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YYYY-MM-DD | ToolScout | URL | 免费 | 0 | 已提交 |  |  |  |  |

所有外链使用统一 UTM，例如：

?utm_source=producthunt&utm_medium=launch&utm_campaign=v0_1_0

## 10. 最重要的执行原则

- 先让用户在 30 秒内看懂，再追求更多曝光。

- 每次推广都展示真实终端结果，不只描述概念。

- 优先获取高质量反馈，而不是购买大量低意图流量。

- 每个平台使用符合其社区习惯的内容，不批量复制广告。

- 不承诺“无限额度”，不暗示绕过平台限制。

- 付费前至少观察一个月的自然流量和真实激活。

- 将推广反馈持续转化为 README、安装体验和稳定性改进。

## 11. 近期执行清单

- 添加 GitHub Topics。

- 创建 GitHub v0.1.0 Release 页面和 Release Notes。

- 制作 20～40 秒的英文终端演示。

- 制作一张适合 GitHub/X/Product Hunt 的社交图。

- 发布第一条 X 英文介绍。

- 提交 ToolScout。

- 提交 Future Tools。

- 提交 AIToolnet 免费队列。

- 提交 AIxploria 免费队列。

- 准备并亲自重写 Show HN 文案。

- 准备 Product Hunt 页面。

- 发布一篇中文技术复盘和一篇英文技术文章。

- 一个月后按渠道复盘，再决定是否付费投放。